TABsucks

软件配置与运维文档

Configuration Management and Operations Plan

| 文档编号 | TABSUCKS-CMO-001 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 课程提交候选版 |
| 项目团队 | TABsucks 项目组 |
| 组长学号/姓名 | 待填写 |
| 编制日期 | 2026-07-18 |

适用范围：TABsucks Windows 桌面发行与本地 Web 运行环境

# 目录

在 Word 中右键更新目录

## 文档控制

### 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-17 | 项目组 | 建立 Windows 桌面发行、依赖和日志管理基础 | 草稿 |
| V0.9 | 2026-07-18 | 项目组 | 增加 CPU/GPU/模型拆分发行、运行时验证和发布约束 | 评审稿 |
| V1.0 | 2026-07-18 | 项目组 | 按大型软件团队标准形成配置与运维基线 | 提交候选 |

### 审批与职责

| 角色 | 主要职责 | 审批对象 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 批准版本范围、发布窗口和重大风险处置 | 正式发布基线 |
| 配置管理员 | 维护配置项、分支、标签、制品和变更记录 | 配置基线 |
| 开发负责人 | 评审技术变更及依赖兼容性 | 源码与构建配置 |
| 测试负责人 | 确认测试准入和遗留缺陷风险 | 发布测试报告 |
| 发布负责人 | 构建、校验、上传、回滚演练 | Release 制品 |
| 运维支持负责人 | 日志分析、故障分级、用户支持 | 运维记录 |

注：课程项目中一名成员可以兼任多个角色，但审批责任和操作责任应在发布记录中明确，避免“开发者自行修改、自行批准、自行发布”而无法追溯。

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档规定 TABsucks 项目的软件配置管理、版本控制、持续集成、构建发布、部署安装、运行维护、故障处置、备份恢复及持续改进要求。目标是使项目在多人协作、频繁模型迭代和 Windows 大体积发行场景下仍具备可重复构建、可验证发布、可追踪变更和可恢复运行的能力。

本文档既描述截至 2026-07-18 已在仓库和本地发行流程中实现的能力，也列出尚未完成但应纳入后续演化的控制措施。所有规划项均明确标记，不作为已经完成的项目成果。

### 1.2 适用范围

本规范适用于：

src/ 下的 Python 后端、内核、插件和 Web UI 代码；

tests/ 下的 Python 与 JavaScript 测试；

requirements*.txt、constraints-windows.txt 和 pyproject.toml；

scripts/ 下的开发、构建和运行时验证脚本；

packaging/ 下的 PyInstaller、Inno Setup 和 FFmpeg 发行资源；

BS-RoFormer、ChordMini、ISMIR2019 等模型和算法资源；

Windows CPU 基础包、模型包和 GPU/CUDA 升级包；

GitHub 仓库、Pull Request、Actions、Tag 和 Release；

%LOCALAPPDATA%\TABsucks 下的用户车间、缓存和日志。

### 1.3 项目运行形态

TABsucks 是本地部署的智能音乐分析应用。桌面启动器启动 FastAPI/Uvicorn 服务，默认仅监听 127.0.0.1，服务就绪后自动打开浏览器。核心功能包括音频导入、音轨分离、和弦与节奏分析、车间持久化、可视化和 MIDI 导出等。

系统采用“本地 Web 界面 + Python 微内核 + 插件”的形态。最终用户通过 Windows EXE 使用软件，无需单独安装 Python。AI 模型、CPU 运行环境和 GPU 运行环境体积差异较大，因此发行物采用分层交付。

## 2. 管理原则与配置策略

### 2.1 管理目标

配置与运维工作遵循以下目标：

唯一性： 每个正式版本必须能由 Tag、提交哈希和制品校验值唯一定位。

可重复性： 相同源码、依赖约束和构建工具应产生功能等价的发行物。

最小权限： 软件安装在当前用户目录，服务只监听本机，不要求管理员权限。

职责分离： 代码实现、质量确认和正式发布至少需要两个角色参与确认。

制品不可变： 已发布资产不得同名覆盖；修复后必须提升版本并重新发布。

数据隔离： 程序文件、模型文件和用户数据分别管理，升级不应破坏用户车间。

可观测性： 启动、运行和退出过程应写入 UTF-8 文件日志并在状态窗口显示。

故障可恢复： 状态采用原子写入、周期保存和安全退出，严重故障支持回退上一版本。

### 2.2 现状、基线与规划的标识

| 标识 | 含义 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 已实现 | 已存在于源码、脚本或仓库配置，并有直接证据 | 可作为项目成果 |
| 已验证 | 已在指定环境执行测试或运行时检查 | 必须记录环境和结果 |
| 受限 | 已实现但存在环境、体积、兼容性或流程限制 | 发布说明必须披露 |
| 规划 | 尚未落地的改进措施 | 不计入当前完成能力 |

## 3. 软件配置管理

### 3.1 配置项识别

项目配置项采用“源码、环境、资源、文档、制品、运行数据”六类管理。

| 配置项类别 | 主要内容 | 权威位置 | 变更控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用源码 | 内核、API、插件、音频、前端静态资源 | src/ | Git + PR |
| 测试资产 | 单元测试、HTTP 测试、JavaScript 测试 | tests/ | Git + 测试评审 |
| 依赖与工具配置 | requirements、constraints、pyproject | 仓库根目录 | 依赖评审 |
| 构建与安装配置 | PyInstaller、Inno Setup、PowerShell 脚本 | packaging/、scripts/ | 发布负责人评审 |
| 模型与媒体运行资源 | 模型权重、YAML、FFmpeg/FFprobe | 模型包、packaging/ffmpeg/ | 来源、版本、校验值 |
| 项目文档 | 架构、开发、发行、开发日志 | docs/ | 文档评审 |
| 构建制品 | EXE、BIN、SHA256SUMS | GitHub Release | 不可变发布 |
| 用户运行数据 | 车间状态、音频缓存、分析结果、日志 | %LOCALAPPDATA%\TABsucks | 本地生命周期管理 |

### 3.2 配置项命名

正式发行资产使用统一命名：

TABsucks-Base-Setup.exe
TABsucks-GPU-Upgrade-Setup.exe
TABsucks-GPU-Upgrade-Setup-1.bin
TABsucks-GPU-Upgrade-Setup-2.bin
TABsucks-Models-Setup.exe
SHA256SUMS.txt

后续正式发布建议在文件名中增加语义化版本和平台：

TABsucks-0.2.0-windows-x64-base.exe
TABsucks-0.2.0-windows-x64-models.exe
TABsucks-0.2.0-windows-x64-gpu-upgrade.exe

### 3.3 配置基线

项目设置四类基线：

| 基线 | 形成条件 | 主要内容 | 变更要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发基线 | 功能分支通过局部测试 | 源码、测试、开发文档 | PR 审查 |
| 集成基线 | 合并到集成/主分支 | 可协同运行的完整源码 | 回归测试 |
| 发布候选基线 | 构建和测试准入通过 | Tag 候选、依赖清单、安装包 | 发布评审 |
| 正式发布基线 | Release 上传并复核 | Tag、制品、校验值、发行说明 | 禁止覆盖 |

截至本文档编制时，Windows 拆分发行处于“发布候选准备”阶段：CPU 基础便携目录及 CPU/GPU 运行时已验证，基础包和模型包已生成；最终 GPU 分片因打包过程暂停，需要重新生成并完成安装链验证后，才能转为正式发布基线。

### 3.4 变更控制流程

所有影响用户行为、数据格式、依赖、模型或发行物的变更应执行：

建立问题、任务或变更说明，描述动机、范围、风险和验收条件。

从受控基线创建功能分支。

实现代码、测试和必要文档。

执行静态检查、单元测试和受影响流程测试。

创建 Pull Request，由非作者成员审查。

对依赖、状态文件或接口变化执行兼容性评审。

合并后建立新的集成基线。

发布负责人依据检查表构建，不允许直接使用来源不明的本地文件。

发布后记录 Tag、提交哈希、构建环境和 SHA-256。

紧急修复同样需要保留问题记录和审查记录。若确需先修复后补文档，应在一个工作日内补齐变更说明和回归结果。

## 4. 版本控制与协作管理

### 4.1 仓库与分支

项目使用 Git 进行版本控制，GitHub 作为远程协作和发行平台。仓库已有主分支、功能分支和阶段性结束分支，提交历史能够反映音频输入、资源控制、和弦识别、UI、车间缓存和分析链路等并行开发过程。

建议长期采用以下分支模型：

| 分支类型 | 示例 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| 主分支 | main | 始终保持可集成、可发布 |
| 功能分支 | feature/p1-workshop-cache-system | 功能完成并合并后删除 |
| 修复分支 | fix/bass-root-stereo-input | 缺陷关闭后删除 |
| 发布分支 | release/0.2.0 | 发布稳定期短期存在 |
| 紧急修复 | hotfix/0.2.1-startup | 从正式 Tag 创建 |

### 4.2 提交和 Pull Request 规范

提交应保持单一目的，推荐使用 feat、fix、test、docs、refactor、build、ci、chore 等类型。Pull Request 至少包含：

变更目的与用户影响；

主要实现说明；

测试范围与结果；

兼容性和数据迁移影响；

截图或日志证据（适用于 UI、运行和打包变更）；

已知限制及回滚方式。

主分支保护建议设置为：禁止直接推送、至少一名审查者批准、必需检查通过、分支必须与目标分支同步、禁止强制推送。

### 4.3 忽略规则和大文件治理

.gitignore 已排除虚拟环境、缓存、日志、音频、模型权重、dist/、build/ 和 .build/。这是为了防止：

将开发者本机环境误当作项目依赖；

大型模型和构建产物拖慢克隆与审查；

日志和用户音频造成隐私泄露；

不同机器生成的二进制污染源码历史。

模型权重不能只依靠文件扩展名识别。正式模型包应维护清单，至少记录模型名称、功能、来源、许可证、文件大小、SHA-256、适用程序版本和更新日期。

## 5. 环境与依赖配置

### 5.1 环境分层

| 环境 | 用途 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | 源码运行、调试、测试 | Windows x64、Python 3.10、虚拟环境 |
| CPU 构建环境 | 构建基础包 | CPU-only PyTorch、ONNX Runtime CPU |
| GPU 构建环境 | 构建 GPU 升级包 | PyTorch CUDA 12.4、ONNX Runtime GPU |
| 用户环境 | 安装并使用软件 | Windows x64；GPU 用户需兼容 NVIDIA 驱动 |

已验证的 Windows GPU 构建环境为 Python 3.10.18、PyTorch 2.6.0+cu124、ONNX Runtime GPU 1.23.2。隔离 CPU 构建环境使用 PyTorch 2.6.0+cpu 和 ONNX Runtime 1.23.2。

### 5.2 依赖清单职责

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| requirements-base.txt | CPU/GPU 共用的直接运行依赖 |
| requirements.txt | 默认 CPU 源码运行环境 |
| requirements-gpu.txt | NVIDIA GPU 源码运行环境 |
| requirements-dev.txt | 测试、质量检查和 Windows 构建工具 |
| requirements-audio-device.txt | 可选的 Python 原生音频设备播放 |
| constraints-windows.txt | 当前 GPU Windows 环境已验证版本 |
| pyproject.toml | Ruff、Black、isort、mypy 和 pytest 配置 |

依赖升级必须说明升级原因，重点验证 NumPy、Librosa、PyTorch、ONNX Runtime、audio-separator、FastAPI 和 PyInstaller 的兼容性。禁止同时安装互斥的 CPU/GPU ONNX Runtime 后端，防止 Provider 冲突。

### 5.3 FFmpeg 管理

源码调试时可使用系统 PATH 中的 FFmpeg。Windows 发行版必须携带 ffmpeg.exe 和 ffprobe.exe，避免用户首次启动时访问 GitHub 下载而失败。构建脚本先检查本机路径，必要时由准备脚本获取资源；正式构建前应固定 FFmpeg 版本并记录校验值。

### 5.4 敏感配置

密钥和令牌不得提交仓库。GitHub Actions 使用仓库 Secrets，例如 AI 评审所需的 API Key。开发环境中的密钥应通过环境变量或本地 .env 管理，.env 已被 Git 忽略。日志不得输出完整令牌、用户隐私路径或第三方认证信息。

## 6. 持续集成与质量门禁

### 6.1 当前已实现能力

仓库当前存在两类 GitHub Actions：

CodeQL： 在 main 的 push、Pull Request 及每周计划任务上执行 Python 静态安全分析。

AI Code Review： 在 Pull Request 打开、同步或重新打开时执行自动化评审并提交评论。

本地工程化能力包括 Ruff、Black、isort、mypy、pytest、PyInstaller 构建脚本、Inno Setup 安装包脚本及运行时 Provider 验证脚本。

### 6.2 当前差距

仓库尚未建立完整的普通 CI 流水线，现有 Actions 不等同于“自动测试通过”。当前缺少：

每次 PR 自动执行 Ruff/格式检查；

Python 单元测试和覆盖率；

JavaScript 测试；

依赖安装可重复性验证；

Windows CPU 构建烟雾测试；

Release Tag 自动生成校验清单；

构建制品签名和来源证明。

因此，发布前仍必须执行人工控制的本地测试和构建检查。

### 6.3 目标 CI 流水线

规划的流水线分为快速反馈、集成验证和正式发布三个层次：

PR 快速检查： Ruff、Black、isort、mypy、关键单元测试，目标 10 分钟内完成。

主分支集成： 完整 Python 测试、JavaScript 测试、覆盖率、CodeQL 和依赖审计。

发布流水线： Windows CPU 便携版构建、启动烟雾测试、安装包编译、SHA-256 和 Release 草稿。

GPU 发布： 由于体积和硬件要求，初期采用受控自托管 GPU Runner 或人工构建，并保留运行时验证 JSON。

### 6.4 发布质量门禁

发布候选必须同时满足：

工作区对应唯一提交，无未记录的源码改动；

所有必需配置和模型资源存在；

静态检查无阻断问题；

受影响测试和核心回归测试通过；

CPU 包中不存在 CUDA 文件和独立模型；

GPU 运行时报告显示 CUDA 版本符合基线；

ONNX Runtime Provider 与包类型一致；

安装、启动、浏览器打开、退出和日志路径通过烟雾测试；

所有 Release 资产小于 GitHub 单文件 2 GiB 限制；

SHA-256 清单生成并由第二人复核；

已知缺陷、硬件要求和安装顺序写入发行说明。

## 7. 构建与制品管理

### 7.1 构建链

Windows 构建链如下：

受控源码与依赖
  -> 准备 FFmpeg 和模型资源
  -> PyInstaller onedir 构建
  -> CPU/GPU 运行时检查
  -> Inno Setup 编译与分片
  -> 安装链烟雾测试
  -> SHA-256 校验清单
  -> Git Tag 和 GitHub Release

PyInstaller 使用 onedir 布局，TABsucks.exe 与 _internal 目录共同构成程序，禁止只复制 EXE。packaging/tabsucks.spec 支持通过环境变量控制是否包含模型以及发行目录名称。

### 7.2 拆分发行策略

| 包 | 内容 | 目标用户 | 当前典型体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU 基础包 | 程序、CPU 推理环境、FFmpeg、基础功能 | 全部用户 | 安装包约 242 MiB |
| 模型资源包 | BS-RoFormer、ChordMini 等权重 | 需要模型功能的用户 | 约 402 MiB |
| GPU 升级包 | CUDA PyTorch、GPU Provider、运行依赖 | NVIDIA GPU 用户 | 完整数据约 3 GiB，分片发布 |

GPU 包采用 Inno Setup 磁盘分片，每个 .bin 小于 2 GiB。启动 EXE 与全部 BIN 必须位于同一目录。GPU 包覆盖基础包的完整 _internal 运行环境，而不是只替换 Torch/CUDA 子目录；后者在实际验证中会造成启动异常。

### 7.3 安装顺序

1. TABsucks-Base-Setup.exe
2. TABsucks-GPU-Upgrade-Setup.exe（可选，仅 NVIDIA GPU）
3. TABsucks-Models-Setup.exe（需要模型功能时）

GPU 包会删除并替换 _internal，所以必须先于模型包安装。安装程序已加入基础程序存在性检查和错误顺序检查。

### 7.4 制品仓库规则

GitHub Release 是正式二进制制品仓库，Git 仓库仅保存可审查的源代码与构建定义。Release 应包含：

完整安装文件；

SHA256SUMS.txt；

版本说明和已知问题；

最低系统要求；

安装和升级顺序；

对应 Tag 和提交哈希；

模型及第三方组件许可证说明。

任何上传失败或中断产生的文件均视为临时制品，必须删除后重新生成，不得通过补传缺失分片将其声明为正式版本。

## 8. 部署与安装

### 8.1 部署拓扑

TABsucks 采用单机、单用户、本地服务部署：

Windows 用户
  -> TABsucks 启动状态窗口
  -> FastAPI/Uvicorn 本地服务（127.0.0.1:8000 或后续可用端口）
  -> 默认浏览器 Web UI
  -> Kernel / PluginManager / AnalysisEngine / ResourceController
  -> 本地模型、缓存、音频和状态文件

### 8.2 安装位置与权限

基础程序默认安装至：

%LOCALAPPDATA%\Programs\TABsucks

安装使用当前用户权限，不需要修改系统级 Python 环境。开始菜单快捷方式默认创建，桌面快捷方式可选。程序和用户数据分离，降低升级、卸载或权限错误造成的数据损失。

### 8.3 启动流程

创建用户缓存和日志目录。

配置 UTF-8 文件日志，并将标准输出和标准错误纳入日志。

优先使用发行版携带的 FFmpeg。

设置模型缓存和内置模型路径。

启动 Kernel，加载可恢复车间及插件。

尝试监听 127.0.0.1:8000；若端口占用，向后寻找可用端口。

后台启动 Uvicorn 并轮询 HTTP 就绪状态。

服务就绪后显示地址并自动打开浏览器。

用户关闭窗口时停止服务、保存车间并释放 Kernel。

### 8.4 升级和回滚

升级前应记录现有版本并备份重要车间。基础包、GPU 包和模型包必须使用同一兼容版本矩阵。若新版本发生严重故障：

保存 %LOCALAPPDATA%\TABsucks\cache 和 logs。

卸载或覆盖安装上一稳定版本基础包。

按对应版本重新安装 GPU 和模型包。

启动后验证车间加载、模型 Provider 和核心分析流程。

将失败日志、版本号和复现步骤关联到缺陷记录。

状态文件使用相对路径以提高跨目录恢复能力，但不同版本的数据结构兼容性仍需通过迁移测试保证。未来若修改 state.json 模式，应增加显式 schema 版本和迁移器。

## 9. 运行数据、备份与恢复

### 9.1 数据目录

%LOCALAPPDATA%\TABsucks\cache
%LOCALAPPDATA%\TABsucks\logs

缓存目录保存车间、原始音频、分离轨道、分析结果和模型缓存。日志目录保存按启动时间命名的 UTF-8 日志。

### 9.2 持久化控制

车间状态使用 state.json 管理，关键控制包括：

仅保存相对车间目录的资源路径；

先写临时文件，再使用 os.replace 原子替换；

默认每 5 秒检查脏状态并自动保存；

切换或关闭车间时执行保存；

Kernel 退出时停止自动保存线程并保存全部车间；

删除车间时可将 state.json 备份到 recycle_bin；

损坏或缺失的状态文件被跳过，不阻塞其他车间加载。

当前机制降低了异常退出损失，但缓存目录仍不是完整备份系统。

### 9.3 备份策略

课程版本建议执行：

重要演示前手工复制整个 cache 目录；

保留最近一次稳定版本安装包和模型包；

关键发布时保存 SHA256SUMS.txt 和运行时验证 JSON；

用户上传的原始音频如不可重新获取，应另行备份。

面向生产化的规划策略为“每日增量、每周完整、保留四周”，并增加备份恢复演练。备份必须与软件版本关联，恢复后验证 state.json、音频文件和分析结果引用的一致性。

### 9.4 数据保留和清理

当前卸载不主动删除用户缓存与日志，以避免误删成果。后续应提供显式的“清理缓存”“导出车间”“删除全部用户数据”操作，并设置日志轮转：

单日志建议上限 20 MiB；

保留最近 14 天或最近 20 个日志文件；

崩溃日志和用户标记日志可延长保留；

清理前不得删除正在使用的车间和模型。

以上轮转策略属于规划项，当前版本尚未自动执行。

## 10. 可观测性与运行维护

### 10.1 日志

启动窗口实时显示运行日志，并提供“打开日志目录”按钮。文件日志格式包含时间、级别、Logger 和消息：

2026-07-18 10:30:00,000 [INFO] tabsucks.desktop: TABsucks 已就绪

运维分析优先关注：

启动路径、日志路径和服务地址；

插件注册与加载失败；

车间加载失败；

FFmpeg 和下载错误；

CPU/GPU 请求设备与实际执行设备；

模型加载、内存和显存错误；

服务关闭与状态保存结果。

### 10.2 健康检查

当前桌面启动器通过 HTTP 轮询判断服务是否就绪，默认启动超时 30 秒。运维检查分三层：

| 层级 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 进程层 | EXE、Uvicorn 线程、状态窗口 | 无重复进程，窗口可响应 |
| 服务层 | 本地 HTTP 地址 | 返回非 5xx 响应 |
| 功能层 | 导入、分离、分析、保存 | 核心工作流完成且结果可重载 |

后续可增加 /health 和 /diagnostics 端点，返回版本、运行时间、磁盘空间、模型状态和 Provider，但不得泄露用户文件内容。

### 10.3 服务目标

本项目是本地桌面软件，不对外提供 7x24 在线服务，因此以下指标是内部运维目标而非商业 SLA：

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 正常启动成功率 | 发布回归场景 100% |
| 本地服务就绪时间 | 常规机器 30 秒内，不含首次大型模型推理 |
| 正常退出数据保存 | 100% 执行 Kernel shutdown |
| 严重缺陷响应 | 发现后 1 个工作日内完成分级 |
| 阻断缺陷处置 | 暂停发布或回滚上一稳定版 |

### 10.4 容量与资源管理

音频分离和和弦分析可能消耗大量内存、显存和磁盘。发布说明应提示：

CPU 推理速度依赖处理器和音频时长；

GPU 推理需要兼容 NVIDIA 驱动；

仅支持 CPU 的插件即使用户选择 GPU 也会回退 CPU；

模型对声道布局存在差异，Bass Root Detector 需要临时单声道输入；

超长音频可能引发内存不足，应限制输入时长或采用分块处理；

缓存包含分离后的 WAV，磁盘占用可能显著高于原始音频。

## 11. 事件、问题和缺陷管理

### 11.1 事件分级

| 等级 | 定义 | 示例 | 处理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 无法启动、数据大范围损坏、发布包不可安装 | EXE 全面启动失败 | 立即停止发布并回滚 |
| P1 严重 | 核心功能不可用，无合理替代 | 所有分离模型失败 | 当日定位并给出处置 |
| P2 一般 | 部分插件、特定环境或体验异常 | 单一和弦插件失败 | 纳入近期修复 |
| P3 轻微 | 文案、非核心显示或优化建议 | 进度显示不精确 | 排期处理 |

### 11.2 标准处置流程

记录软件版本、安装包类型、操作系统、CPU/GPU、音频信息和时间。

收集日志和可复现步骤，隐去用户敏感信息。

判断是程序、模型、环境、数据还是资源不足问题。

确定严重度、影响范围和临时规避方式。

在独立分支修复并增加回归测试。

评审后发布补丁版本。

验证用户场景并关闭问题。

对 P0/P1 执行简化复盘，更新检查表或监控项。

### 11.3 常见问题处理

| 现象 | 可能原因 | 诊断与建议 |
| --- | --- | --- |
| 源码启动时下载 FFmpeg 超时 | static_ffmpeg 未找到本地 FFmpeg并访问 GitHub | 配置系统 PATH 或使用发行版携带 FFmpeg |
| 车间加载失败，提示 state.json 缺失 | 缓存残留或状态损坏 | 不影响其他车间；检查目录后恢复或清理 |
| GPU 选项实际使用 CPU | 插件仅支持 CPU、CUDA 不可用或 Provider 缺失 | 查看请求设备和实际设备日志 |
| Bass 分析申请超大内存 | 双声道数组被算法误解释 | 仅为该插件生成临时 float32 单声道输入 |
| GPU 升级后启动异常 | 只替换部分 CUDA/Torch 文件或版本不一致 | 使用完整 GPU 升级包覆盖运行环境 |
| 服务地址不是 8000 | 端口已占用 | 使用状态窗口显示的新地址 |
| 安装包下载不完整 | GPU 分片缺失或损坏 | 确认 EXE/BIN 同目录并校验 SHA-256 |

## 12. 安全、合规与供应链

### 12.1 本地服务安全

服务默认绑定 127.0.0.1，不直接向局域网或互联网开放。若未来支持远程访问，必须增加身份认证、TLS、跨域限制、上传大小限制和审计日志，不能简单将 Host 改为 0.0.0.0。

### 12.2 软件供应链

第三方依赖和模型存在许可证、来源和完整性风险。正式发布前应：

固定关键直接依赖版本；

审核模型、ISMIR2019、ChordMini、FFmpeg 等许可证；

记录下载来源与 SHA-256；

使用 CodeQL 和依赖漏洞扫描；

禁止构建脚本在用户首次启动时静默下载可执行文件；

对 GitHub Actions 固定到可信版本或提交哈希。

当前 AI Review Action 使用 @latest，存在上游版本漂移风险，后续应固定版本。当前 EXE 尚未代码签名，Windows SmartScreen 可能提示未知发布者；正式对外发行前建议购买代码签名证书并将签名校验加入发布流程。

### 12.3 隐私

用户音频、分析结果和日志默认保存在本机。缺陷反馈时应由用户主动选择上传内容。团队不得将用户音频、完整本机路径或日志中的隐私信息直接附加到公开 Issue。

## 13. 发布、回滚与运维检查表

### 13.1 发布前

[ ] 版本范围、提交哈希和负责人已确定。

[ ] 工作区无未说明的修改，依赖和模型清单已冻结。

[ ] Ruff、类型检查和受影响测试已执行。

[ ] Python 与 JavaScript 核心回归已执行。

[ ] CPU 构建环境确认无 CUDA。

[ ] GPU 构建环境确认 CUDA 和 GPU Provider。

[ ] FFmpeg/FFprobe 已包含且可执行。

[ ] 基础包、GPU 包、模型包安装顺序已验证。

[ ] 启动窗口、自动浏览器、端口回退、日志和安全退出已验证。

[ ] 所有资产小于 2 GiB。

[ ] SHA256SUMS.txt 已生成并复核。

[ ] 许可证、系统要求、已知问题和回滚说明已完成。

### 13.2 发布中

[ ] 创建受保护 Tag 和 GitHub Release 草稿。

[ ] 上传全部 EXE、BIN 和校验清单。

[ ] 对 Release 远端文件重新下载或抽样校验。

[ ] 由非上传者复核文件数量、大小、哈希和说明。

[ ] 将 Release 从草稿转为正式发布。

### 13.3 发布后

[ ] 在干净 Windows 用户环境执行安装烟雾测试。

[ ] 记录首次启动、CPU 分离、GPU 分离和模型分析结果。

[ ] 监控 Issue、日志反馈和下载完整性问题。

[ ] P0/P1 问题触发暂停发布或回滚。

[ ] 更新开发日志、配置基线和已知问题。

## 14. 角色分工与 RACI

RACI 中 R 为执行，A 为最终负责，C 为协商，I 为知会。

| 活动 | 项目负责人 | 配置管理员 | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布/运维 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本范围批准 | A | C | R | C | I |
| 配置基线建立 | I | A/R | C | C | C |
| 代码和依赖变更 | I | C | A/R | C | I |
| 测试准入 | I | I | C | A/R | C |
| 安装包构建 | I | C | C | C | A/R |
| Release 上传 | A | C | I | C | R |
| 故障分级 | A | I | C | R | R |
| 回滚决策 | A | C | C | C | R |
| 复盘与改进 | A | C | R | R | R |

## 15. 风险登记与持续改进

| 风险 | 概率 | 影响 | 当前控制 | 后续措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU 发行体积超过平台限制 | 高 | 高 | Inno Setup 分片 | 自动校验和多渠道镜像 |
| CPU/GPU 依赖混装 | 中 | 高 | 独立 requirements 和构建环境 | CI 环境矩阵 |
| 模型缺失或版本不匹配 | 中 | 高 | 独立模型包和安装顺序检查 | 模型清单与启动诊断 |
| 用户缓存损坏 | 中 | 高 | 原子写入、自动保存、坏车间隔离 | schema 迁移与备份工具 |
| 首次启动联网下载失败 | 中 | 中 | 发行版携带 FFmpeg | 禁止运行期隐式下载 |
| 未签名 EXE 被拦截 | 高 | 中 | 发行说明提示 | 代码签名 |
| CI 仅覆盖安全扫描 | 高 | 中 | 本地测试和发布检查表 | 增加 lint/test/build 工作流 |
| 第三方 Action 版本漂移 | 中 | 中 | PR 可见 | 固定 Action 提交哈希 |
| 超长音频耗尽内存 | 中 | 高 | 插件级输入修正 | 输入限制与分块推理 |

持续改进优先级：

建立 PR 自动 lint、测试和覆盖率流水线。

完成拆分安装包的干净机器端到端验证。

建立模型资产清单、许可证清单和 SBOM。

增加健康诊断接口、日志轮转和车间导出/恢复工具。

固定 GitHub Actions 版本并增加依赖漏洞扫描。

建立签名、自动 Release 草稿和远端制品复核。

## 16. 当前结论

TABsucks 已具备课程项目阶段较完整的配置与运维基础：Git 多分支协作、PR 自动评审、CodeQL 安全扫描、分层依赖、Windows 自动构建脚本、本地桌面启动器、日志窗口、用户数据隔离、原子状态保存、CPU/GPU 运行时验证以及面向 GitHub 2 GiB 限制的拆分发行设计。

当前主要短板是普通 CI 流水线、代码签名、完整制品供应链记录和最终拆分安装链验证尚未全部闭环。项目组应将这些内容作为发布前准入项，而不是在文档中将其描述为已经完成。按本文档执行后，项目能够从“开发者本机可运行”演化为“配置可追踪、构建可复现、发布可审计、故障可处置”的工程化软件项目。

## 附录 A：关键路径

源码入口：scripts/tabsucks_launcher.py
桌面运行时：src/ui/desktop_launcher.py
状态窗口：src/ui/desktop_window.py
依赖配置：requirements*.txt / constraints-windows.txt
质量配置：pyproject.toml
PyInstaller：packaging/tabsucks.spec
安装包：packaging/tabsucks-*.iss
构建脚本：scripts/build_windows.ps1
拆分构建：scripts/build_split_release.ps1
运行时验证：scripts/verify_packaged_runtime.py
Windows 发行说明：docs/windows_release.md
用户数据：%LOCALAPPDATA%\TABsucks
安装目录：%LOCALAPPDATA%\Programs\TABsucks

## 附录 B：版本发布记录模板

版本号：
发布日期：
Git Tag：
提交哈希：
构建负责人：
复核负责人：
Python 版本：
CPU PyTorch：
GPU PyTorch/CUDA：
ONNX Runtime Provider：
FFmpeg 版本与哈希：
模型包版本与哈希：
测试报告：
已知问题：
回滚版本：
Release 地址：

## 附录 C：配置审计证据

本文档主要依据以下项目证据编制：

Git 分支、提交历史和 .gitignore；

.github/workflows/ai-pr-reviewer.yml 与 codeql.yml；

requirements*.txt、constraints-windows.txt 和 pyproject.toml；

packaging/tabsucks.spec、Inno Setup 配置和 PowerShell 构建脚本；

Windows 桌面启动、日志、端口探测、模型路径和安全退出代码；

车间缓存、原子状态保存、自动保存、回收备份及相关测试；

项目架构、开发指导、Windows 发行和阶段开发日志；

CPU/GPU 选择、Bass 插件单声道兼容和拆分发行的开发与验证记录。